СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ЕВДАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 19.05.2022 года                                                                              №73

«Об утверждении плана проведения

ремонта дорог в Евдаковском сельском поселении

Каменского муниципального района

Воронежской области на 2022

за счет средств местного бюджета»

В соответствие с действующим законодательством РФ, ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов Евдаковского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить план проведения ремонта дорог за счёт средств местного бюджета на 2022 г. согласно приложения к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Евдаковского

сельского поселения                                                                 М. Н. Рощупкин

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Евдаковского сельского поселения

Каменского муниципального района

Воронежской области от 19.05.2022 г. №73

| №п/п | Наименование пункта | Улица | Протяженность | Пикет | Требуемый ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Щербаково | ул. Молодежная | 270 м | (0-00)-(0-270) | отсыпка щебнем |
| 2. | с. Щербаково | ул. Молодежная | 250 м | (2-250)-(2-500) | отсыпка щебнем |
| 3. | с. Щербаково | ул. Первомайская | 825м | (120-675) (802-1077) | отсыпка щебнем |
| 4. | с. Щербаково | ул. Первомайская | 127 м | (675-802) | асфальт |
| 5. | с. Евдаково | ул. Новая | 275 м | (530-805) | отсыпка щебнем |
| 6. | с. Евдаково | ул. Солнечная | 650м | (0-650) | отсыпка щебнем |
| 7. | с. Щербаково | ул. Молодежная | 800м | (0-800) | Отсыпка щебнем, асфальт |