**Администрация Евдаковского сельского поселения**

**Каменского муниципального района**

**Воронежской области**

**Постановление**

От 05 июля 2017 г. № 32

**«Об утверждении программы**

**«Комплексное развитие систем**

**коммунальной инфраструктуры**

**Евдаковского сельского поселения**

**на 2016-2020 годы»**

С целью комплексного решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунальной сферы, обеспечивающего доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, на основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 « Об утверждении требований к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений», администрация Евдаковского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры Евдаковского сельского поселения на 2016- 2020 годы».

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 г.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Евдаковского поселения Т.В. Скрипникова

**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением администрации Евдаковского сельского поселения Каменского муниципального района**

**от 05.07.2017 г. № 32**

**Программа**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Евдаковского сельского поселения**

**Каменского муниципального района на 2016-2020 годы»**

**Разработчик программы: Администрация**

**Евдаковского сельского поселения**

**Каменского муниципального района**

**Евдаковское сельское поселение**

**2017 г.**

**Раздел 1. Паспорт**

**программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Евдаковского сельского поселения**

**Каменского муниципального района на 2016-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **программы** | **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Евдаковского сельского поселения**  **Каменского муниципального района на 2016-2020 годы»** |
| **Основание для разработки программы** | Федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 « Об утверждении требований к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений». |
| **Заказчик программы** | Администрация Евдаковского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области. |
| **Основные разработчики программы** | Администрация Евдаковского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области. |
| **Цель программы** | 1. Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства.  2. Развитие энергосберегающих технологий на территории поселения.  3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. |
| **Задачи программы** | 1. Строительство и модернизация систем водоснабжения в поселении.  2. Модернизация систем электроснабжения в поселении.  3. Организация сбора и вывоза ТБО на территории поселения. |
| **Сроки реализации программы** | 2016-2020 годы |
| **Объёмы и источники финансирования** | Всего на реализацию программы запланировано 3443,7 тыс. рублей.  - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;  - областной бюджет - 3436,8 тыс. рублей;  - местный бюджет – 6,9 тыс. рублей;  Внебюджетные – о тыс. рублей. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | Обеспечение населения сельского поселения и учреждений бесперебойным и качественным водо-, электро-, теплоснабжением, организация сбора и вывоза ТБО. |
| **Ответственный исполнитель программы** | Администрация Евдаковского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области |
| **Соисполнители программы** | ООО « Газпром межригионгаз Воронеж»,филиал ОАО «МРСК – Центра-«Воронежэнерго». |
| **Сроки и этапы реализации программы** | Срок реализации программы-2020 год.  Этапы осуществления программы:  первый этап - 2016 год;  второй этап - 2017 год;  третий этап - 2018 год;  четвертый этап - 2019 год;  пятый этап - 2020 год |

**Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.**

Настоящая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Евдаковского сельского поселения Каменского муниципального района на 2016-2020 годы» (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения, а также решения задач по ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрению ресурсосберегающих технологий, разработки и широкому внедрению мер по организации деятельности, стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для надёжного и устойчивого обслуживания потребителей.

**2.1. Водоснабжение**

Источником водоснабжения населённых пунктов Евдаковского сельского поселения Каменского муниципального района являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения Евдаковского сельского поселения включает в себя 6 водозаборов, 6 скважин, 6 водонапорных башен и водопроводные сети общей протяжённостью 22 км, из которых 18 км требуют замены.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Евдаковского сельского поселения Каменского муниципального района, выявлено:

- в связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается.

- растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35-40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

Износ водопроводных сетей составляет 100 %, в следствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 40-60% от объема воды поданной в сеть, что превышает нормативы в 6 раз.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе.

Немаловажной проблемой остается обслуживание существующего водопроводного хозяйства из-за его нерентабельности ввиду изношенности сетей и оборудования.

Для обеспечения жителей централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировке и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

**2.2. Водоотведение.**

В Евдаковском сельском поселении существует комбинированная система водоотведения: центральная канализация, децентрализованная (выгребные ямы) и сброс сточных вод на рельеф.

Протяжённость канализационных сетей составляет 2 км, из которых 2 км нуждаются в замене.

Основными причинами, отрицательно влияющих на водоотведение являются:

- устаревшие сети канализации либо их отсутствие;

- отсутствие сооружений по очистке и обеззараживанию сточных вод;

- сброс сточных вод на рельеф.

**2.3. Теплоснабжение.**

На территории Евдаковского сельского поселения источниками теплоснабжения являются 2 котельные, работающие на газообразном топливе.

Протяженность наружных тепловых сетей в двухтрубном измерении в Евдаковском сельском поселении составляет 0,4 км.

**2.4. Газоснабжение.**

Газоснабжение Евдаковского сельского поселения осуществляется от АГРС пгт. Каменка. Протяженность сетей высокого давления составляет 16 км, среднего – 3 км, и низкого –13 км.

**2.5. Сбор и вывоз ТБО.**

Недостаточное количество санкционированных и оборудованных в соответствие с требованиями действующих санитарно-эпидемиологических норм мест для сбора ТБО приводит к образованию хаотично расположенных свалок на территории поселения, что приводит к загрязнению окружающей среды и ухудшению экологической обстановки на территории. Необходимо увеличить количество мусорных контейнеров на 6 шт.

Реконструкция и капитальный ремонт существующих систем водо-, электро-. теплоснабжения и водоотведения, строительство газовых распределительных сетей и оборудование мест для сбора ТБО отвечает интересам жителей Евдаковского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области и позволит:

- повысить комфортность условий проживания населения на территории Евдаковского сельского поселения Каменского муниципального района за счёт повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

- улучшить эксплуатационные показатели объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Евдаковское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счёт средств федерального, областного, местного бюджетов и привлечения внебюджетных источников финансирования.

**Раздел 3. Перспективы развития сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.**

1**.** Перебуривание скважины в с. Щербаково

2. Ремонт крыши сельского Дома культуры с. Евдаково

3. Замена уличного водопровода

4. Увеличение количества мусорных контейнеров на 6 шт.

5. Увеличение фонарей уличного освещения до 36 шт.

**Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры**

Основной целью Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. В рамках выполнения Программы (наряду с бюджетным финансированием предусмотренных мероприятий), будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сельском поселении приведёт к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, т.е. бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

- финансирование конкретных объектов за счёт средств федерального бюджета проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуру, на условиях их софинансирования из других источников, в том числе областного бюджета и местных бюджетов, а также с привлечением средств внебюджетных источников. При этом большая часть средств, направляемых на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках программы, финансируется за счёт бюджетных средств.

Основные мероприятия направлены на достижение целей Программы – снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

В результате реализации программных мероприятий также будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых жилищно -коммунальных услуг по тепло-, водоснабжению и водоотведению, газоснабжению, сбору и вывозу ТБО.

**За период реализации Программы планируется осуществить:**

1. В области водоснабжения:

- бурение новых скважины – 6 шт.;

- строительство и реконструкцию водопроводных сетей –30 км;

2. В области электроснабжения:

-увеличение количества уличных фонарей до 36 штук**.**

3. В области теплоснабжения:

- замену тепловых сетей – 2 км

- реконструкция котельной – 1 шт.

4. В области водоотведения:

- строительство и реконструкцию систем канализирования - 5 км.

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей Евдаковского сельского поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения;

-улучшить внешний вид территории поселения

**Раздел 5. Источники финансирования программных мероприятий.**

Для реализации мероприятий Программы привлекаются средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Общая сумма предполагаемых ассигнований на финансирование муниципальной Программы составляет 3443,7 тыс. рублей, из них:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Источники  финансирования | Сроки исполнения,  объём финансирования (тыс. рублей) | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Областной бюджет |  |  | 3436,8 |  |  |  |
| 3. | Местный бюджет |  |  | 6,9 |  |  |  |
| 4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Всего по всем источникам финансирования |  |  | 3443,7 |  |  |  |

Объёмы финансирования Программы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей федерального, областного и местного бюджетов на реализацию Программы.

**Раздел 6. Управление программой**

Координацию деятельности предприятий и организаций, задействованных в процессе реализации Программы, формировании производственных и инвестиционных проектов, мероприятий, направленных на реализацию целей и задач Программы обеспечивает администрация Евдаковского сельского поселения, осуществляющая также контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием средств и эффективностью их использования. Ежегодные планы мероприятий по реализации Программы утверждаются постановлением администрации Евдаковского сельского поселения при согласовании с администрацией Каменского муниципального района.